Daily scrum 3/1-2023 kl. 11:00

Scrum master för dagen Linda håller i mötet.

Jag Linda tittade innan mötet igenom våran sprintbacklog och konstaterade att vi då hade 25 PBI ej påbörjade, 5 PBI pågående och 4 klarar för review. Jag delgav gruppen detta och vi diskuterade lite kring varför det såg ut så. En förklaring som vi kom fram till var att när vi gjorde planeringen så planerade vi för två hela veckors sprint vilket inte var den faktiska tiden vi hade till vårt förfogande.

# Alvar

## Vad har jag gjort:

Alvar har problem med SASS. Vid kommando npm run watch fås felmeddelande no such command. Går ej heller att installera SASS lokalt, får errors. Har funkat i tidigare projekt vilket tyder på att felet på något sätt ligger i detta projekt. Vi har två olika SASS, både SASS och node-SASS. Node SASS fungerar ej på M1 (ARM 64) Mac vilket Alvar använder. Dock använder även jag det och jag inte problem. Alvar ska skicka skärmdumpar till oss så får vi se om vi kan hjälpa på något sätt.

## Vad ska jag göra

Försöka lösa SASS problemet. Jag frågade om det finns något vi i gruppen kan göra för att hjälpa, vi kom fram till att Alvar ska börja med att kontakta Richard och se om han har någon bra idé på lösning då ingen av oss andra har lyckats få samma fel.

## Några hinder

SASS problemet är direkt stoppande men annars inga hinder.

# Daniel

## Vad har jag gjort

Förändringar i Script.JS, lagt in SECNav på alla sidor.

Lyfter frågan om att eventuellt döpa om script.js, skulle dock kräva att vi går in i alla filer och ändrar vilket känns onödigt just nu.

## Vad ska jag göra

Ska fixa ett enklare HTML dokument till och reviewa några PBIer som ligger för granskning och test.

## Några hinder

Nej. Inga hinder

# Robin

## Vad har jag gjort

Backat sin kod för den blev betydligt mer komplicerat an vad som var nödvändigt. Får just nu ut bilder och titlar på hela bioprogrammet sidan. Jobbar med styling av detta just nu.

## Vad ska jag göra

Färdigställa det sista

## Några hinder

Nej, inga hinder.

# Linda

## Vad har jag gjort

Jag har påbörjat PBI om att besökaren ska kunna markera vilken/vilka stolar han eller hon vill boka och då få förslag på biljetter. Har modifierat seats.json med mera information om bokade platser och rullstolsplatser samt numrerat alla platserna.

## Vad ska jag göra

Ska försöka färdigställa den idag om jag hinner detta.

## Några hinder

Nej inga hinder just nu.

# Rasmus

-Deltog ej på mötet

# Burak

-Deltog ej på mötet